## Slide 1: Agile projectmanagement

## Slide 2: Voor agile project management
Waterfall methode
  Lineair en sequentiële manier van planning en opvolging
  Iedere volgende fase hangt af van de vorige fase
  Opbouwen naar één finale versie van de applicatie (= hoog risico)
  = niet flexibel
  Moeilijk om een aanpassing te doen die afgewerkt is in een vorige fase

## Slide 3: Voor agile project management
Waterfall methode
  Start met het verzamelen van alle vereisten en wensen voor het werk begint
  Budgetten en tijdlijn opzetten
  Het eigenlijke werk uitvoeren (programmeren)
  Testen van de applicatie
  Applicatie afleveren nadat al het werk voltooid is

## Slide 4: Waterfall methode

## Slide 5: Agile project management
Iteratieve methode van planning en opvolging
Regelmatige feedbackintervallen
Versies van de applicatie volgen elkaar sneller op (=laag risico)
= flexibel
Mogelijk om tijdens een (blokkerend) probleem aan een andere taak te beginnen. Problemen kunnen sneller en gemakkelijker opgelost worden.

## Slide 6: Agile project management
Werken in kleinere en korte iteraties.
Na iedere iteratie wordt het gedane werk bekeken en wordt er feedback gegeven. Aan de hand van deze feedback kan de volgende stap in het project besproken worden.

## Slide 7: Agile project management

## Slide 9: Kernwaarden agile
Individuen en interacties zijn belangrijker dan processen en tools
  Hoe verfijnd de technologie ook wordt, het menselijke element zal altijd een belangrijke rol spelen in elk soort projectmanagement. Te veel vertrouwen op processen en tools resulteert in een onvermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Werkende software is belangrijker dan uitgebreide documentatie
  Hoe belangrijk documentatie ook is, werkende software is belangrijker. Bij deze waarde gaat het erom de ontwikkelaars precies te geven wat ze nodig hebben om de klus te klaren, zonder ze te overbelasten.

## Slide 10: Kernwaarden agile
Klantensamenwerking is belangrijker dan contractonderhandelingen
  Klanten zijn een van de krachtigste hulpmiddelen. Of het nu interne of externe klanten zijn, hen betrekken tijdens het hele proces kan helpen ervoor te zorgen dat het eindproduct effectiever aan hun behoeften voldoet.
Reageren op veranderingen is belangrijker dan het volgen van het plan
  Deze waarde is een van de grootste afwijkingen van traditioneel projectmanagement. Historisch gezien werd verandering gezien als een uitgave die moest worden vermeden. Agile zorgt voor continue verandering gedurende de hele levensduur van een bepaald project. Elke sprint biedt een mogelijkheid voor herziening en koerscorrectie.

## Slide 11: Principes agile project management
Agile…
  Splitst een wens of vereiste op in kleinere stukken die daarna elk een prioriteit krijgen naargelang belangrijkheid
  Bevordert de samenwerking, vooral met de opdrachtgever
  Reflecteert, leert en past zich op regelmatige tijdstippen aan om de opdrachtgever tevreden te houden
  Integreert planning en uitvoering waardoor een team effectief kan reageren op veranderende eisen

## Slide 12: Voordelen agile project management
Verhoogde flexibiliteit
Toegenomen productiviteit
Hogere kwaliteit
Verlaagd risico op gemiste doelen
Verhoogde betrokkenheid en tevredenheid van stakeholders

## Slide 13: Stappen agile project management
Projectplanning
  De organisatie of klant begrijpen
  Weten hoe het einddoel zal worden bereikt
  Staat niet vast. Kan gewijzigd worden tijdens de uitvoering

## Slide 14: Stappen agile project management
Product roadmap
  Roadmap = uitsplitsing van wensen en eisen (=features) die het product zal bevatten
    Individuele features worden uitgewerkt
  Backlog = features die tijdens het proces uitgewerkt moeten worden

## Slide 15: Stappen agile project management
Release planning
  Kortere ontwikkelcycli (= sprints) die een aantal features bevatten
  Na iedere cyclus worden die features vrijgegeven
  Na iedere sprint herbekijk je je release planning en pas je aan waar nodig

## Slide 16: Stappen agile project management
Sprint planning
  Plannen welke features uitgewerkt moeten worden
  Features sorteren naar belangrijkheid
  Tijd in het oog houden! Iedere feature bevat een schatting van gevraagde tijd en een sprint loopt niet oneindig

## Slide 17: Stappen agile project management
Stand-up meeting
  Dagelijkse, korte vergadering
  Beoordelen en (eventueel) wijzigen van de sprint
  Iedereen vertelt kort wat er de vorige dag bereikt is, waar ze mee bezig zijn en of er problemen zijn

## Slide 18: Stappen agile project management
Beoordeling sprint en retrospectief
  Beoordelen afgelopen sprint
  Stakeholders voortgang laten weten en eindproduct laten zien (=communicatie)

## Slide 19: SCRUM
Specifieke toepassing om agile project management toe te passen.
Iedere iteratie heeft een vaste lengte = sprints
Bestaat uit vier stappen
  Sprint Planning
  Dagelijkse Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospective

## Slide 20: SCRUM
SCRUM team
  Product owner
    Eén persoon
    Verantwoordelijke van het te ontwikkelijken product
  Ontwikkelteam
  Scrum master
    Ondersteunt de product owner

## Slide 21: Online leerpad
Zie moodle